## Slide 1: 통합인증(ID 통합) 시스템 구축 방안
보안기술연구소 / 영상보안개발팀
2021. 7.

## Slide 2: 현황
주요서비스 앱 계정 총 70만건, 뷰가드 64.7%, 캡스홈 18.6%, 고객센터 16.6%
  고객계정은 각 시스템에서 각각 회원가입, 앱 가입 시 이미 등록된 ID가 있을 경우, 다른 아이디를 사용해야 함. 개인별 너무 많은 ID/PW를 가지고 있어 관리가 어려움.
구분 | 모바일 앱 명 | 계정수 | %
주요앱 | 뷰가드 | 445,315 | 64.71%
 | 고객센터 | 114,730 | 16.67%
 | 캡스홈 | 128,141 | 18.62%
Total |  | 723,844 | 100%
계약자, 직원, 가족회원이 주요서비스별 각각 가입으로 ID/PW 관리의 어려움
  회원인증과 권한인증을 각 시스템별 개별정책으로 관리되고 있어, 회원가입, ID찾기, 비밀번호 찾기 등의 서비스 방법 제공서비스가 통일되어 있지 않음
계정 보유 | 계정수 | %
뷰가드 + 고객센터 | 264,485 | 
캡스홈 + 고객센터 |  | 
뷰가드 단독 | 445,315 | 
고객센터 단독 | 114,730 | 
캡스홈 단독 | 128,141 | 
계약자
가족
직원
가입/탈퇴/변경
계약번호
전화번호
이름
생년월일
계약번호
전화번호
이름
생년월일
계약번호
전화번호
이름
생년월일
가입/탈퇴/변경
가입/탈퇴/변경
계약정보 연동
[뷰가드]
[캡스홈]
[고객센터]
계약자
가족
직원
가입/탈퇴/변경
계약번호
전화번호
이름
생년월일
[뷰가드]
[캡스홈]
[고객센터]
[AS-IS]
[TO-BE]
Notes: 2/6 v1.0 작성

## Slide 3: 계정통합인증 방안
계정인증
  70만 고객의 DB정보를 통한인증서비스로 마이그레이션 없이, 주요 앱을 통한 고객스스로 점진적 계정 통합
  회원정보를 하나의 인증센터를 통해서만 가입, 인증, ID찾기, 비밀번호 찾기 등의 통합인증 서비스 제공
AS-IS
고퀄 헤이홈 플랫폼과 캡스홈 플랫폼간 연계를 통한 IoT 서비스 제공(캡스홈 앱에서 IoT 상태확인/제어 서비스 제공)
뷰가드 플랫폼
뷰가드앱/웹
DB
인증서버
TO-BE
캡스홈 플랫폼 기반의 IoT 서비스 제공(통합앱) 가능
캡스홈 서버에 IoT 플랫폼 구성이 가능하도록 지원 가능
통합인증 플랫폼
회원가입
ID/PW찾기
계정파기
미 사용 알림
회원가입
ID/PW찾기
계정파기
미 사용 알림
T 아이디 인증 서버
DB
인증서버
캡스 홈 플랫폼
DB
인증서버
고객센터 플랫폼
DB
인증서버
캡스홈앱
고객센터앱
회원가입
ID/PW찾기
계정파기
미 사용 알림
회원가입
ID/PW찾기
계정파기
미 사용 알림
뷰가드앱/웹
캡스홈앱
고객센터앱
통합인증 방법
  주요앱 로그인 페이지에 “통합ID생성” 버튼을 추가해서, 통합ID 생성을 유도
  신규 앱의 회원가입, 회원탈퇴, ID찾기, 비밀번호찾기 등의 공통 서비스를 인증센터를 통한 통일된 UX/UI로 제공
통합인증 계정 생성
통합ID 생성
T아이디로 생성
Notes: 2/6 v1.0 작성

## Slide 4: 시스템구성안
통합인증센터 시스템 구성안
  회원가입부터 탈퇴, 회원정보 변경 등의 인증체계의 표준화를 통한 계정 통합인증
  여러 개의 ID/PW 관리 없이 하나의 아이디를 이용한 One ID 인증
  국가간 멀티리전 구축을 통한 안정적 인증 시스템 운영
  통합인증 센터 구축 시 신규 플랫폼, 제휴 플랫폼 개발/운영 비용 절감
뷰가드(Azure)
고객앱 로그인
웹뷰어 로그인
ID찾기, PW초기화
통합인증센터
멀티리젼 분산 시스템 구축(DR)
OAuth2.0기반의 인증 표준화 구성
캡스홈(AWS)
고객앱 로그인
ID찾기, PW초기화
고객센터(IDC)
고객앱 로그인
계약정보 조회
ID찾기, PW초기화
본인인증
(NICE)
SMS인증
(SKT)
CI수집
(SKT)
T아이디인증
(SKT)
인증
서버
WEB
서버
연동
서버
PASS간편로그인
(SKT)
계약정보 서버
(ADT)
수집
서버
Notes: 2/6 v1.0 작성

## Slide 5: 고객앱 가입 프로세스
신규가입 고객
  통합인증센터를 통해 신규가입
    ID 중복 체크
    ID/PW 찾기 등
  통합인증센터 로그인
    - 액세스 토큰 생성
  App서버(뷰가드 등) 서비스 전달
기존가입 고객
  기존 ID/PW를 통해 로그인 가능
  통합ID 생성 요청을 통해 기존가입 고객의 통합로그인 가입 유도
Client
인증서버
App서버
1. 어플리케이션 실행(서비스 요청)
4. 로그인
2. 통합ID 생성 or 로그인 요청
2. 인증확인
3. 로그인 요청
5. 엑세스 토큰
1. 어플리케이션 실행(서비스 요청)
Client
인증서버
App서버
2-1. 통합ID 생성
2-2. 로그인
3. 서비스 전달
6. 서비스 전달
Notes: 2/6 v1.0 작성

## Slide 6: 일정 및 예산
개발비: 145백만원 – 2021년 연구소 CAPEX 예산 내 집행 예정
  CAPEX: 130백만원
  OPEX: 15백만원
개발일정: 20주
  개발기간: 18주 (개발: 16주, 배포: 2주)
항목 |  | 7월 |  |  |  | 8월 |  |  |  |  | 9월 |  |  |  | 10월 |  |  |  | 11월 |  |  |  |  | 12월 |  |  | 
 |  | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W
기획 | BOP / 품의 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
개발 | 업체 선정 및 계약 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 서비스 설계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 인증 플랫폼 개발 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 뷰가드 인증연동 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 캡스홈 인증연동 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 고객센터 인증연동 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 인프라 구축/통합검증 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
검증 | FT 검증 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | FOT 검증 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 정보보안 검증 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
출시 | 개발완료 및 승인 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 앱 배포(심사) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 완료 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
품의서 승인
업체 선정 및 계약 체결
2주
3주(구축)
8주
4주
4주
2주
16주
배포(공지)
개발완료
API설계
I/F설계
기능정의
2주
4주
2주(통합검증)
2주
4주
확인필요
고객앱 3종에 대한 연동 개발 포함
Notes: 2/6 v1.0 작성

## Slide 7: 별첨. 통합 대상 DB(뷰가드)
DB | teleserver3 |  | 
테이블명 | z_member_tonghap | 회원정보 | 
컬럼명 | 타입 | null여부 | 설명
no | [numeric](18, 0) | NOT NULL | 입력순번
id | [varchar](30) | NULL | 회원ID
num | int | NULL | 미사용 (2016년부터 미사용)
name | [varchar](100) | NULL | 이름
zipcode | [char](7) | NULL | 우편번호
address | [varchar](200) | NULL | 주소1
address2 | [varchar](200) | NULL | 주소2
telephone | [varchar](50) | NULL | 유선전화
handphone | [varchar](50) | NULL | 모바일폰
email | [varchar](100) | NULL | 이메일
contract_no | [varchar](10) | NULL | 계약번호
company_name | [varchar](50) | NULL | 상호
biz_no | [varchar](30) | NULL | 사업자번호
isspam | bit | NULL | 이메일 수신여부
auth | [char](1) | NULL | 미사용
cid | [int] | NULL | idType(통합id =1, 뷰가드id=2)
cmember | [int] | NULL | NUGU 동의 여부
ip | [varchar](30) | NULL | 미사용 (webapp30/member_member_register_proc.asp 에서 소스 수정 필요)
lastupdate | [varchar](50) | NULL | 최종정보수정일
last_login | [varchar](50) | NULL | 최종로그인일
login_su | [int] | NULL | 미사용
join_date | [varchar](50) | NULL | 가입일자
isuser | smallint | NULL | 본인인증여부(1-인증완료)
memo | text | NULL | 메모
memo_color | [varchar](10) | NULL | 대원앱에서 등록한 정보로 항상 'blueApp' 으로 입력함, 특별한 용도 없으므로 필요시 해당 소스 수정 후 사용 가능
ipin_DI | [varchar](100) | NULL | 본인인증값(DI)
mem_answer | [varchar](19) | NULL | 광고성수신동의일자로 사용되었으나 현재 미사용(해당소스, 프로시저 수정 후 사용가능)
maius | [char](1) | NULL | 광고성수신동의여부로 사용되었으나 현재 미사용(해당소스, 프로시저 수정 후 사용가능)
Notes: 2/6 v1.0 작성

## Slide 8: 별첨. 통합 대상 DB(뷰가드)
DB | teleserver3 |  | 
테이블명 | z_member_tonghap | 회원정보 | 
컬럼명 | 타입 | null여부 | 설명
mobile | [bit] | NULL | 미사용
pwd | [varchar](100) | NULL | pass auth값
pwd2 | [varchar](100) | NULL | 암호화된 비밀번호
birthday | [varchar](80) | NULL | 회원가입경로(CSAPP-고객센터앱까지 가입,CLOUD-뷰가드, 고객센터, 클라우드 서버 회원 자동 가입)
permit | [smallint] | NULL | 미사용 (webapp30/member_member_register_proc.asp 에서 소스 수정 필요)
pwdate | [varchar](50) | NULL | 비밀번호변경일자
nextpwdcheckdate | [varchar](50) | NULL | 다음비밀번호 변경일
senddropmail | [bit] | NULL | 휴면계정알림 메일 전송 여부
vid | [varchar](50) | NULL | 회원VID (회원ID가 같은 경우 회원ID를 구분할 수 있는 VID 발급
idchange | [char](1) | NULL | ID중복에 따른 ID변경필요대상 . 로그인시 ID 변경 MSG 표출
token | [varchar](200) | NULL | 모바일 단말기 Token
ostype | [char](1) | NULL | 모바일 단말기 Ostype - I-IOS A-Andriod
alarmonoff | [char](1) | NULL | 알람 전체 on/off
empMng | [char](1) | NULL | 근태서비스(1-사용, 0-사용안함)
storeMng | [char](1) | NULL | 매장관리서비스(1-사용, 0-사용안함)
fireviwermng | [char](1) | NULL | 화재모니터링서비스(1-사용, 0-사용안함)
viwermng | [char](1) | NULL | 영상관제 사용여부(1-사용, 0-사용안함)
device | [varchar](50) | NULL | 모바일 단말기 모델명
pass_ci | [varchar](128) |  | pass ci값
Notes: 2/6 v1.0 작성

## Slide 9: 별첨. 통합 대상 DB(고객센터)
시스템 | DB명 | 테이블명 | 컬럼명 | 설명
고객센터 App | Csapp | Tb_user | HPNO | 핸드폰번호
 |  |  | USERID | 사용자계정
 |  |  | PASSWORD | 계정비밀번호
 |  |  | USERNAME | 사용자명
 |  |  | EMAIL | E-Mail주소
 |  |  | POSITION | 직급
 |  |  | FAXNO | FAX번호
 |  |  | GUBUN | 사용자구분
 |  |  | S51CCD | 고객코드
 |  |  | S52GCD | 그로스코드
 |  |  | BKCODE | 은행코드
 |  |  | BKRGCD | 점번코드
 |  |  | MBKACD | 본점인증코드
 |  |  | AUTHYN | 지점관리자 승인여부
 |  |  | AUTHDATE | 지점관리자 승인일시
 |  |  | PUSHYN | PUSH알림여부
 |  |  | INITDATE | 최초접속일자
 |  |  | FINALDATE | 최종접속일시
 |  |  | INITPASS | 비밀번호초기화여부
 |  |  | PASSEXDATE | 비밀번호만료일
 |  |  | PASSECNT | 비밀번호 오류횟수
 |  |  | PASSLOCK | 비밀번호 오류 잠김여부
 |  |  | IDSATUS | 계정상태
 |  |  | GUARDNM | 주경비지상호
 |  |  | DIDATA | DI데이터
 |  |  | CIDATA | CI데이터
 |  |  | BIRTHDATE | 생년월일
 |  |  | GENDER | 성별(0:여성, 1:남성)
 |  |  | EMPNO | 소개자사번
 |  |  | CREATEDATE | 생성일자(가입일자)
 |  |  | CREATETIME | 생성시간(가입시간)
 |  |  | CREATEID | 생성자
 |  |  | MODIFYDATE | 수정일자
 |  |  | MODIFYTIME | 수정시간
 |  |  | MODIFYID | 수정자
Notes: 2/6 v1.0 작성

## Slide 10: 별첨. 통합 대상 DB(캡스홈)
Notes: 2/6 v1.0 작성

## Slide 11
End of Document